# Администрация

# Княгининского муниципального района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2021                                                                         № 977

| ### О внесении изменений в муниципальную программу Княгининского муниципального района Нижегородской области «Обеспечение граждан Княгининского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Княгининского муниципального района от 02.12.2019 № 971 |  |  |
| --- | --- | --- |

В	соответствии с постановлением администрации Княгининского муниципального района Нижегородской области от 26.09.2019  №734 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Княгининского муниципального района Нижегородской области» и в целях повышения эффективности использования бюджетных средств администрация Княгининского муниципального района

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу Княгининского муниципального района Нижегородской области «Обеспечение граждан  Княгининского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Княгининского муниципального района от 02.12.2019 № 971 (с изменениями, внесенными в нее постановлениями администрации района от 21.01.2020 № 74, от 31.01.2020 № 113, от 19.03.2020 № 266, от 26.03.2020 № 288, от 03.04.2020 № 343, 24.04.2020 № 419, от 10.11.2020 № 958, от 14.12.2020 № 1066, от 24.12.2020 «1105, от 23.03.2021 № 257, от 30.06.2021 № 458),  изменения изложив её в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Княгининского муниципального района Р.Ю. Яшина.

Глава местного самоуправления  района                                                       Е.А. Шамин

- Приложение

- к постановлению администрации

- Княгининского муниципального района

- Нижегородской области

- От ______     № ________

- Муниципальная программа Княгининского муниципального района Нижегородской области «Обеспечение граждан  Княгининского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем»

- на 2020-2024 годы

- (новая редакция)

- 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | «Обеспечение граждан Княгининского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем» на 2020 -2024 годы (далее Программа) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик –координатор Программы | Администрация Княгининского муниципального района Нижегородской области Представитель муниципального заказчика: Отдел экономики, развития бизнеса и инвестиционной политики администрации Княгининского муниципального района Нижегородской области |
| Соисполнители Программы | Финансовое управление администрации Княгининского муниципального района Нижегородской области Жилищная комиссия по принятию на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда Княгининского муниципального района Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Княгининского муниципального района Отдел правового обеспечения земельных и имущественных отношений администрации Княгининского муниципального района Управление образования администрации Княгининского муниципального района Отдел организационно-кадровой работы администрации Княгининского муниципального района |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1«Обеспечение жильём молодых семей в Княгининском муниципальном районе Нижегородской области» на 2020-2024годы»; Подпрограмма 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области»; Подпрограмма 3 «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Княгининском муниципальном районе Нижегородской области» на 2020 -2024 годы; Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| Цели Программы | Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |
| Задачи Программы | Поддержка молодых семей Княгининского муниципального района Нижегородской области в решении жилищной проблемы; Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и других категорий в соответствии с действующим законодательством; Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты); Приведение жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в состояние, пригодное для проживания, отвечающее установленным санитарным, техническим правилам и нормам, в соответствии с действующим законодательством. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2020-2024 годы Программа реализуется в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет местного бюджета | Годы реализации Программы (тыс. руб.); Итого за период реализации Программы. 20172020; 20182021; 2019 2022; 2023; 2024. Подпрограмма 1 «Обеспечение жильём молодых семей в Княгининском муниципальном районе Нижегородской области» на 2020-2024 годы; 89,3; 131,8; 405,7; 446,0; 419,1; 1491,9. Подпрограмма 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области»;; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Подпрограмма 3 «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Княгининском муниципальном районе Нижегородской области» на 2020 -2024 годы; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Итого по муниципальной программе; 89,3; 131,8; 405,7; 446,0; 419,1; 1491,9. |
| Индикаторы достижения цели Программы | N п/п; Наименование индикатора; Ед. измерения; Значение индикатора. отчетный год 2018; текущий год 2019; очередной год 2020; Первый год планового периода 2021; Второй год планового периода 2022; Третий год планового периода 2023; Четвертый год планового периода 2024. 1; Доля молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты, в общем количестве молодых семей; %; - 30; - 47; - 52; - 56; - 60; - 63; - 67. 2; Обеспеченность социальными выплатами отдельных категорий граждан; %; - 70,0; - 70,0; - 72,0; - 75,0; - 80,0; - 83,0; - 87,0. 3; Доля детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями (от общего количества граждан данной категории, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоящих в списке); %; - 43; - 48; - 52; - 57; - 63; - 69; - 75. |

- 2. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

- 2.1. Характеристика текущего состояния

В ходе реализации жилищной политики на территории Княгининского муниципального района Нижегородской области были созданы правовые и организационные основы, определены приоритетные направления и отработаны механизмы реализации.

Новые правовые условия создали основу для реализации на практике поставленных целей и позволили с помощью скоординированных действий на всех уровнях государственной власти и местного самоуправления осуществить меры, в том числе и в рамках приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на территории Княгининского муниципального района Нижегородской области, направленные на улучшение жилищных условий населения района.

Настоящая Программа предусматривает:

комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем;

стимулирование платежеспособного спроса на жилье, включая повышение доступности приобретения жилья для молодых семей.

В период реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на территории Княгининского муниципального района Нижегородской области (2006-2019 годы) 28 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

Данные за 2018 год показывают, что жилищная проблема стоит перед 175 семьями  Княгининского муниципального  района Нижегородской области, при этом практически для более половины от этого количества семей жилищная проблема является наиболее острой и требует решения в ближайшее время.

Проблема обеспечения жильем отдельных категорий граждан Княгининского муниципального района Нижегородской области, перед которыми район  имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с действующим законодательством, остается одной из наиболее острых социальных проблем.

Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, ветеранов боевых действий, семей, имеющих детей-инвалидов и других категорий граждан реализовывалось в рамках Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

За период 2006 - 2019 годов 25 ветерана Великой Отечественной войны улучшили свои жилищные условия с использованием средств единовременных денежных выплат на приобретение (строительство) жилья, предоставляемых из федерального бюджета, и 6 ветеранов боевых действий, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов и других категорий улучшили жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья, предоставляемых из федерального бюджета.

Также очень большая проблема в районе – это обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, перед которыми район имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с действующим законодательством. Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных кредитов для данной категории граждан, и дальнейшие перспективы получения жилья в условиях рыночной экономики для данных категорий граждан снижаются с каждым годом.

За период 2012 - 2019 годов количество детей-сирот, обеспеченных жильем на территории района, составило 16 человек.

В список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам специализированного найма за счет бюджета Нижегородской области, формируемый в Княгининском муниципальном районе Нижегородской области, по состоянию на 23.09.2019 года включено 23 человека.

Государственная поддержка, которую предусматривает программа  для граждан Российской Федерации, перед которыми район  имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с действующим законодательством, создаст условия для стабилизации жизни наиболее социально незащищенной части населения области, а также положительно повлияет на социально-экономическое развитие территории.

Реализация настоящей муниципальной программы позволит продолжить реализацию выбранного администрацией Княгининского муниципального района направления по обеспечению населения района  доступным и комфортным жильем и улучшить ситуацию с обеспеченностью жильем граждан, проживающих на территории Княгининского муниципального района Нижегородской области.

- 2.2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

-поддержка молодых семей Княгининского муниципального  района Нижегородской области в решении жилищной проблемы;

-выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и прочим отдельным категориям в соответствии с действующим законодательством;

-предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты).

- 2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2020 -2024 годы и осуществляется в один этап.

- 2.4. Перечень основных мероприятий Программы

- 2.4.1. Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

- 2.5. Индикаторы достижения цели Программы

- Таблица 1

| - N - п/п | - Наименование индикатора | - Ед. измерения | Значение индикатора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - отчетный год - 2018 | - текущий год - 2019 | - очередной год - 2020 | - Первый год планового периода - 2021 | - Второй год планового периода - 2022 | - Третий год планового периода - 2023 | Четвертый год планового периода 2024 |
| Подпрограмма 1«Обеспечение жильём молодых семей в Княгининском муниципальном районе Нижегородской области» на 2020 -2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Доля молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты, в общем количестве молодых семей | % | - 30 | - 47 | - 52 | - 56 | - 60 | - 63 | - 67 |
| Подпрограмма 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Обеспеченность социальными выплатами отдельных категорий граждан | - % | - 70,0 | - 70,0 | - 72,0 | - 75,0 | - 80,0 | - 83,0 | - 87,0 |
| Подпрограмма 3«Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Княгининском муниципальном районе Нижегородской области» на 2020 -2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Доля детей-сирот, - обеспеченных жилыми помещениями (от общего количества граждан данной категории, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоящих в списке) | - % | - 43 | - 48 | - 52 | - 57 | - 63 | - 69 | - 75 |

- 2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов

Необходимые расходы на финансирование мероприятий Программы приведены в таблицах 2,3.

Таблица 2

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы за счет средств бюджета Княгининского муниципального района Нижегородской области

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего за период реализации Программы |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Обеспечение граждан Княгининского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем» |  | Всего | 89,3 | 131,8 | 405,7 | 446,0 | 419,1 | 1491,9 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор | 74,3 | 121,8 | 403,2 | 443,5 | 416,6 | 1459,4 |
|  |  | Соисполнитель | 15,0 | 10,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 32,5 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение жильём молодых семей в Княгининском муниципальном районе Нижегородской области» на 2020-2024 годы | Всего | 89,3 | 131,8 | 403,2 | 443,5 | 416,6 | 1491,9 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор | 74,3 | 121,8 | 403,3 | 443,5 | 416,6 | 1459,4 |
|  |  | Соисполнитель | 15,0 | 10,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 32,5 |
| Подпрограмма 2 | «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Княгининском муниципальном районе Нижегородской области» на 2020-2024 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Молодым семьям, взявшим ипотечные кредиты до 31 декабря 2006 года на приобретение жилых помещений в рамках районной целевой программы «Молодой семье – доступное жилье» на 2005 – 2010 годы, за счет областного и местного бюджетов ежемесячно осуществлялась компенсация части процентной ставки. В связи с истечением срока реализации районной целевой программы «Молодой семье – доступное жилье» на 2005 – 2010 годы обязательства областного и местного бюджетов по данной программе, связанные с компенсацией части процентной ставки, включены в расходную часть Программы.

Таблица 3

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы

за счет всех источников

| Статус | Наименова ние подпрограмм | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс.руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муниципальная программа Княгининского муниципального района Нижегородской области «Обеспечение граждан Княгининского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем»на 2020-2024 годы |  | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7) | 3589,8 | 4723,4 | 4828,5 | 4876,5 | 4845,9 |
|  |  | 1)Расходы бюджета Княгининского муниципального района | 89,3 | 131,8 | 405,7 | 446,0 | 419,1 |
|  |  | 2)Расходы бюджета Нижегородской области | 2354,9 | 2390,3 | 2147,2 | 4266,4 | 2911,7 |
|  |  | 3)расходы государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |
|  |  | 5)федеральный бюджет | 1145,6 | 2275,8 | 2275,6 | 164,1 | 1515,1 |
|  |  | 6) средства юридических лиц | - | - | - | - | - |
|  |  | 7)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение жильём молодых семей в Княгининском муниципальном районе Нижегородской области» на 2020 -2024 годы | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7) | 619,8 | 816,4 | 1048,5 | 1096,5 | 1065,9 |
|  |  | 1)Расходы бюджета Княгининского муниципального района | 89,3 | 131,8 | 405,7 | 446,0 | 419,1 |
|  |  | 2)Расходы бюджета Нижегородской области | 297,2 | 540,5 | 480,0 | 486,4 | 484,5 |
|  |  | 3)расходы государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  | 4)расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  | 5)федеральный бюджет | 233,3 | 218,6 | 162,8 | 164,1 | 162,3 |
|  |  | 6) средства юридических лиц | - | - | - | - | - |
|  |  | 7)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.7. | Перечисление бюджетных средств на предоставление социальных выплат молодым семьям в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета. | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7) | 604,8 | 806,4 | 1046,0 | 1096,5 | 1065,9 |
|  |  | 1)расходы бюджета Княгининского муниципального района | 74,3 | 121,8 | 403,2 | 443,5 | 416,6 |
|  |  | 2)расходы бюджета Нижегородской области | 297,2 | 487,4 | 480,0 | 486,4 | 484,5 |
|  |  | 3)расходы государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  | 4)расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  | 5)федеральный бюджет | 233,3 | 197,2 | 162,8 | 164,1 | 162,3 |
|  |  | 6) средства юридических лиц | - | - | - | - | - |
|  |  | 7)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.10 | Компенсация процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7) | 15 | 10 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  |  | 1)расходы бюджета Княгининского муниципального района | 15 | 10 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  |  | 2)расходы бюджета Нижегородской области | - | - | - | - | - |
|  |  | 3)расходы государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  | 4)расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  | 5)федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | 6) средства юридических лиц | - | - | - | - | - |
|  |  | 7)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области» | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7) | - | - | - | - | - |
|  |  | 1)расходы бюджета Княгининского муниципального района | - | - | - | - | - |
|  |  | 2)расходы бюджета Нижегородской области | - | - | - | - | - |
|  |  | 3)расходы государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  | 4)расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  | 5)федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | 6) средства юридических лиц | - | - | - | - | - |
|  |  | 7)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.5. | Перечисление бюджетных средств на предоставле ние единовременной денежной выплаты на счета продавцов жилых помещений | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7) | - | - | - | - | - |
|  |  | 1)расходы бюджета Княгининского муниципального района | - | - | - | - | - |
|  |  | 2)расходы бюджета Нижегородской области | - | - | - | - | - |
|  |  | 3)расходы государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  | 4)расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  | 5)федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | 6) средства юридических лиц | - | - | - | - | - |
|  |  | 7)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Княгининском муниципальном районе Нижегородской области» на 2020 -2024 годы | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7) | 2970,0 | 3907,0 | 3780,0 | 3780,0 | 3780,0 |
|  |  | 1)Расходы бюджета Княгининского муниципального района | - | - | - | - | - |
|  |  | 2)Расходы бюджета Нижегородской области | 2057,7 | 1849,8 | 1667,2 | 3780,0 | 2427,2 |
|  |  | 3)расходы государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  | 4)расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  | 5)федеральный бюджет | 912,3 | 2057,2 | 2112,8 | - | 1352,8 |
|  |  | 6) средства юридических лиц | - | - | - | - | - |
|  |  | 7)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.3. | Проведение мероприятий по приобретению жилых помещений (квартир) на вторичном рынке жилья | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7) | 2970,0 | 3780,0 | 3780,0 | 3780,0 | 3780,0 |
|  |  | 1)Расходы бюджета Княгининского муниципального района | - | - | - | - | - |
|  |  | 2)Расходы бюджета Нижегородской области | 2057,7 | 1722,8 | 1667,2 | 3780,0 | 2427,2 |
|  |  | 3)расходы государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  | 4)расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  | 5)федеральный бюджет | 912,3 | 2057,2 | 2112,8 | - | 1352,8 |
|  |  | 6) средства юридических лиц | - | - | - | - | - |
|  |  | 7)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.7. | Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7) | - | 127,0 | - | - | - |
|  |  | 1)Расходы бюджета Княгининского муниципального района | - | - | - | - | - |
|  |  | 2)Расходы бюджета Нижегородской области | - | 127,0 | - | - | - |
|  |  | 3)расходы государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  | 4)расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  | 5)федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | 6) средства юридических лиц | - | - | - | - | - |
|  |  | 7)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7) | - | - | - | - |  |
|  |  | 1)Расходы бюджета Княгининского муниципального района | - | - | - | - |  |
|  |  | 2)Расходы бюджета Нижегородской области | - | - | - | - |  |
|  |  | 3)расходы государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |  |
|  |  | 4)расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |  |
|  |  | 5)федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  | 6) средства юридических лиц | - | - | - | - |  |
|  |  | 7)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - | - |  |

- Приложение

- к постановлению администрации

- Княгининского муниципального района

- Нижегородской области

- от_________№__________

Приложение 1

к программе «Обеспечение граждан  Княгининского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем» на 2020-2024 годы

Основные мероприятия Программы

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования за счет средств местного бюджета (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| Цель программы: Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |  |  |  | 89,3 | 131,8 | 405,7 | 446,0 | 419,1 | 1491,9 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение жильём молодых семей в Княгининском муниципальном районе Нижегородской области» на 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы: Поддержка молодых семей Княгининского муниципального района Нижегородской области в решении жилищной проблемы Основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  | 89,3 | 131,8 | 405,7 | 446,0 | 419,1 | 1491,9 |
| 1.1 | Прием, экспертиза и регистрация документов молодых семей | 2020-2024 | Муниципальный заказчик-координатор Программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Формирование списков молодых семей – участников подпрограммы, проживающих на территории Княгининского муниципального района | 2020-2024 | Муниципальный заказчик-координатор Программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Информирование молодых семей, принимающие решение об участии в подпрограмме, об условиях ее реализации с получением от них письменного согласия на участие в подпрограмме на предложенных условиях | 2020-2024 | Муниципальный заказчик-координатор Программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Представление в министерство социальной политики Нижегородской области документов в срок до 5 сентября года, предшествующего планируемому году, в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 18.10. 2013 года №748 | 2020-2024 | Муниципальный заказчик-координатор Программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | В 10-дневный срок со дня получения выписок из списков молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в планируемом году доводит данную информацию до сведения указанных молодых семей | 2020-2024 | Муниципальный заказчик-координатор Программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | В течение 10 рабочих дней после поступления бюджетных средств, предназначенных для предоставления социальных выплат, производит оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям – претендентам на получение социальных выплат в текущем году | 2020-2024 | Муниципальный заказчик-координатор Программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Перечисление бюджетных средств на предоставление социальных выплат молодым семьям в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета. | 2020-2024 | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Княгининского муниципального района | 74,3 | 121,8 | 403,2 | 443,5 | 416,6 | 1459,4 |
| 1.8. | В случае если молодые семьи – претенденты на получение социальных выплат в течение срока действия свидетельства отказались от получения социальной выплаты или по иным причинам не смогли воспользоваться данной социальной выплатой, направление соответствующего уведомления в министерство социальной политики Нижегородской области об исключении данных молодых семей из числа участников подпрограммы в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем | 2020-2024 | Муниципальный заказчик-координатор Программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представление в министерство социальной политики Нижегородской области сведения о реализации Программы. | 2020-2024 | Муниципальный заказчик-координатор Программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. | Компенсация процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года | 2020-2021 | Финансовое управление администрации района | 15,0 | 10,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 32,5 |
| Подпрограмма 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Прием, экспертиза и регистрация документов | 2020-2024 | Жилищная комиссия по принятию на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда Княгининского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Своевременное предоставление в министерство социальной политики Нижегородской области документов | 2020-2024 | Жилищная комиссия по принятию на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда Княгининского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | В течение 10 рабочих дней после поступления распоряжения Правительства Нижегородской области о предоставлении единовременной социальной выплаты, передать выписку из распоряжения претендентам (их законным представителям) на получение социальной выплаты | 2020-2024 | Жилищная комиссия по принятию на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда Княгининского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Оказание информационной и юридической помощи в подборе и оформлении документов на приобретение жилых помещений | 2020-2024 | Жилищная комиссия по принятию на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда Княгининского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Перечисление бюджетных средств на предоставление единовременной денежной выплаты на счета продавцов жилых помещений | 2020-2024 | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Княгининского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | В случае если претенденты на получение единовременной социальной выплаты в течении срока действия распоряжения отказались от получения выплаты или по иным причинам не смогли ею воспользоваться, направление соответствующего уведомления в министерство социальной политики Нижегородской области об исключении данных граждан из числа участников подпрограммы | 2020-2024 | Жилищная комиссия по принятию на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда Княгининского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | Ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставление в министерство социальной политики Нижегородской области сведения о реализации подпрограммы | 2020-2024 | Жилищная комиссия по принятию на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда Княгининского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3«Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Княгининском муниципальном районе Нижегородской области» на 2020 -2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы: Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Прием, экспертиза и регистрация документов | 2020-2024 | Жилищная комиссия по принятию на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда Княгининского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории Княгининского муниципального района Нижегородской области | 2020-2024 | Жилищная комиссия по принятию на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда Княгининского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Проведение мероприятий по приобретению жилых помещений (квартир) на вторичном рынке жилья | 2020-2024 | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Княгининского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Оформление приобретенных жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность и отнесение их к специализированному жилищному фонду. | 2020-2024 | Отдел правового обеспечения земельных и имущественных отношений администрации Княгининского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Предоставление приобретенных жилых помещений (квартир) детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений. | 2020-2024 | Жилищная комиссия по принятию на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда Княгининского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | Ежемесячно в срок до 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставление в министерство социальной политики Нижегородской области сведений о реализации подпрограммы | 2020-2024 | Управление образования администрации Княгининского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7. | Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений | 2020-2024 | Управление образования администрации Княгининского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Привлечение экспертов, экспертных организаций в соответствии со ст. 94 Федерального закона № 94-ФЗ | 2020-2024 | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Княгининского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПОДПРОГРАММА1

«Обеспечение жильём молодых семей в Княгининском муниципальном районе Нижегородской области» на 2020 -2024 годы

(далее – подпрограмма 1)

- 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

| Наименование подпрограммы 1 | «Обеспечение жильём молодых семей в Княгининском муниципальном районе Нижегородской области» на 2020 -2024 годы |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик –координатор подпрограммы 1 | Администрация Княгининского муниципального района Нижегородской области Представитель муниципального заказчика: Отдел экономики, развития бизнеса и инвестиционной политики администрации Княгининского муниципального района Нижегородской области |
| Соисполнители подпрограммы 1 | Финансовое управление администрации Княгининского муниципального района Нижегородской области Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Княгининского муниципального района |
| Цели подпрограммы 1 | Поддержка молодых семей Княгининского муниципального района Нижегородской области в решении жилищной проблемы |
| Задачи подпрограммы1 | Обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей, нуждающихся в жилищных помещениях, при приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы1 | 2020 -2024 годы. Подпрограмма 1 реализуется в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет местного бюджета | Годы реализации подпрограммы 1; Итого за период реализации подпрограммы 1. 2020; 2021; 2022; 2023; 2024. Местный бюджет (тыс. руб.); 74,3; 121,8; 403,2; 443,5; 416,6; 1459,4. В связи с необходимостью выполнения обязательств Администрации Княгининского муниципального района Нижегородской области по выплате компенсаций гражданам - участникам подпрограммы по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года, сумма финансирования выплат в 2020 - 2021 годах составит 25 тыс. руб.: Годы реализации подпрограммы 1; Итого за период реализации подпрограммы 1. 2020; 2021; 2022; 2023; 2024. Местный бюджет (тыс. руб.); 15,0; 10,0; 2,5; 2,5; 2,5; 32,5. |
| Индикаторы достижения цели подпрограммы 1 | N п/п; Наименование индикатора; Ед. измерения; Значение индикатора. отчетный год; текущий год; очередной год; Первый год планового периода; Второй год планового периода; Третий год планового периода. 1; Обеспеченность социальными выплатами молодых семей; %; - 30; - 47; - 52; - 56; - 60; - 63. |

- 2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ 1

- 2.1. Характеристика текущего состояния

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в Княгининском муниципальном районе Нижегородской области демонстрирует ежегодный рост числа молодых семей, желающих стать участниками программы.

Однако жилищная проблема в Княгининском муниципальном районе Нижегородской области по-прежнему остается острой, а решение ее - актуальным. По ряду оценок одной из основных причин сокращения населения заключается в отсутствии перспектив решения жилищной проблемы населения репродуктивного возраста, то есть, в основном, молодого населения. Молодежь не менее чем другие возрастные группы населения нуждается в жилье, так как именно в этом возрасте создаются семьи, это наиболее благоприятный детородный возраст. Отсутствие жилья для молодой семьи является главной причиной разводов, ведет к снижению рождаемости.

Превышение смертности над рождаемостью в российском обществе ставит в ранг приоритетных проблем, требующих незамедлительных и масштабных действий, проблему обеспечения жилищных условий для молодой семьи в целях стимулирования рождения и воспитания детей.

Снижение рождаемости происходит во всех промышленно развитых странах мира, однако Россия при этом имеет негативные тенденции основных демографических показателей, а именно: длительный спад рождаемости на фоне повышения смертности, ведущий к систематическому уменьшению абсолютной численности населения. Целевая демографическая политика по отношению к молодежи должна нейтрализовать процессы депопуляции и изменить демографическое поведение населения.

Подпрограмма1 предусматривает создание системы поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в целях стимулирования и закрепления положительных тенденций в изменении демографической ситуации в Княгининском районе Нижегородской области.

- 2.2. Цели и задачи Подпрограммы1

Реализация мероприятий подпрограммы1 направлена на социальную поддержку молодых семей в решении жилищных проблем, а также создание предпосылок к последующему демографическому росту, повышению уровня рождаемости путем формирования подходов к решению жилищной проблемы молодых семей.

Основной целью подпрограммы1 является -  поддержка молодых семей Княгининского муниципального района Нижегородской области в решении жилищной проблемы.

Для достижения обозначенной цели подпрограммы1 необходимо решить следующую основную задачу:

- обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья.

- 2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Реализация мероприятий подпрограммы 1рассчитана на 2020-2024 годы и осуществляется в один этап.

- 2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1

- 2.4.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 приведен в приложении 1 к программе «Обеспечение граждан  Княгининского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем».

2.4.2. Механизм реализации подпрограммы 1 предполагает оказание  поддержки молодым семьям - участникам подпрограммы 1, нуждающимся в жилых помещениях,  путем предоставления им социальных выплат.

Участие в подпрограмме1 является добровольным.

Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется молодой семьи только один раз.

2.4.2.1. Социальная выплата используется:

а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения, являющегося стандартным жильем, на первичном рынке жилья);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома (далее - договор строительного подряда);

в) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

г) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения, являющегося стандартным жильем, на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

д) для погашения основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам;

е) на осуществление последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере в случае, если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив), после чего жилое помещение, приобретенное (построенное) кооперативом для молодой семьи, переходит в собственность данной молодой семьи;

ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу.

2.4.2.2. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и не полнородных братьев и сестер).

2.4.2.3.Участником Подпрограммы может быть молодая семья, все члены которой имеют постоянное место жительства в одном муниципальном образовании на территории Нижегородской области, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день утверждения министерством социальной политики Нижегородской области списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

б) признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 4 подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Нижегородской области государственной программы Нижегородской области «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области», утвержденной  постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04. 2014  №302;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

2.4.2.4. Признание молодой семьи, имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, осуществляется администрацией Княгининского муниципального района в соответствии с законодательством Нижегородской области.

В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, средства, предоставляемые при реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных Федеральным законом от 3 июля 2019 г. N 157-ФЗ "О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона "Об актах гражданского состояния", а также средства сертификата на улучшение жилищных условий, предоставляемого многодетным семьям в рамках Закона Нижегородской области от 2 апреля 2020 г. N 26-З "О мерах социальной поддержки многодетных семей взамен предоставления им земельного участка на территории Нижегородской области и о внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области".

2.4.2.5. Право молодой семьи - участника Программы на получение социальной выплаты возникает после включения молодой семьи в списки молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году и удостоверяется именным документом - свидетельством, которое не является ценной бумагой.

Срок действия свидетельства составляет 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве, но не позднее 25 декабря финансового года, в котором выдано свидетельство.

2.4.2.6. Социальная выплата предоставляется в размере в соответствии с п.7.подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Нижегородской области» государственной программы Нижегородской области «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области», утвержденной  постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04. 2014  №302.

2.4.2.7. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,

где:

СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты;

Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Княгининскому району;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый исходя из численного состава семьи.

2.4.2.8. Оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям осуществляет администрация Княгининского муниципального района в соответствии со списком молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты, утвержденным Правительством Нижегородской области.

2.4.2.9.Формирование списков молодых семей – участников  подпрограммы1, претендентов на получение социальной выплаты на приобретение  (строительства) жилья,  организация работы по выдаче свидетельств, заключение договора банковского счета, оплата приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства)  осуществляется в соответствии  с подпрограммой  «Обеспечение жильем молодых семей в Нижегородской области» государственной программы Нижегородской области «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области», утвержденной  постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04. 2014  №302.

2.4.2.10.Исходя из возможностей местного бюджета администрация района может реализовывать  подпрограмму1  за счет средств областного и местного бюджетов без использования средств федерального бюджета.

- Реализация подпрограммы1 за счет средств областного и местного бюджетов осуществляется в соответствии  с подпрограммой  «Обеспечение жильем молодых семей в Нижегородской области» государственной программы Нижегородской области «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области», утвержденной  постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04. 2014  №302.

- 2.4.3.Механизм реализации подпрограммы 1 предполагает также выполнение обязательств администрацией Княгининского муниципального района, по выплате

- компенсаций гражданам по кредитам, выданным до 31.12.2006 года, принятых в рамках районной целевой программы «Молодой семье –доступное жилье» на 2005-2010 годы», утвержденной постановлением Земского собрания Княгининского района Нижегородской области от 23.12.2004 №124 (с изменениями внесенными в нее решением Земского собрания от 15.08.2006 № 44).

- 2.5. Индикаторы достижения цели подпрограммы1

- Индикаторы достижения цели подпрограммы1 приведены в таблице 1 программы «Обеспечение граждан  Княгининского  муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем».

- 2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов

Необходимые расходы на финансирование мероприятий подпрограммы1 приведены в таблицах2,3 программы «Обеспечение граждан  Княгининского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем».

Ежегодные объемы финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджетов всех уровней будут уточняться исходя из возможностей соответствующих бюджетов на плановый период.

Приложение 1

к Подпрограмме 1

"Обеспечение жильем молодых семей

в Княгининском муниципальном  районе

Нижегородской области"

Заявление

Прошу  включить  в  список  молодых  семей  -  участников  Подпрограммы "Обеспечение  жильем молодых семей в Нижегородской области" молодую семью в составе:

супруг_________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия _________ N ________________, выданный _____________________

___________________________________________ "__" _______________ ______ г.,

проживает по адресу ____________________________________________________;

супруга________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия ___________ N ________________, выданный ___________________

____________________________________________ "__" ______________ ______ г.,

проживает по адресу: _____________________________________________________;

дети:__________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

(ненужное вычеркнуть)

серия __________ N ______________, выданное(ый) ___________________________

____________________________________________ "__ "______________ ______ г.,

проживает по адресу _____________________________________________________;

______________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

(ненужное вычеркнуть)

серия ___________ N ______________, выданное(ый) __________________________

____________________________________________ "__" _____________ _______ г.,

проживает по адресу: ____________________________________________________.

серия ___________ N ______________, выданное(ый) __________________________

____________________________________________ "__" _____________ _______ г.,

проживает по адресу: _____________________________________________________

С  условиями участия в Подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей в

Нижегородской  области" ознакомлен(ы) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:

1)_____________________________________________________________________;

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)   (подпись)        (дата)

2)_____________________________________________________________________;

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)   (подпись)        (дата)

3)_____________________________________________________________________;

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)   (подпись)        (дата)

4)_____________________________________________________________________.

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)   (подпись)        (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:

1)_____________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2)_____________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3)_____________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4)_____________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5)_____________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6)_____________________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Настоящим  во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года  N  152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие администрации Княгининского муниципального района Нижегородской области  и  министерству социальной политики Нижегородской области  на  обработку  моих персональных данных в целях предоставления мер социальной  поддержки по обеспечению жильем. Я уведомлен и понимаю, что под обработкой  персональных  данных  подразумеваются любое действие (операция) или  совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации  или без использования таких средств с персональными данными, включая  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление,     изменение),     извлечение,     использование,    передачу (распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Настоящее  согласие  действует  на  период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителей) (подпись) (дата)

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты

"__" ____________ 20__ г.

_______________________________________________________________________

(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата)     (расшифровка

подписи)

______________________________

ПОДПРОГРАММА 2

"Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области"

(далее –подпрограмма 2)

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

| Наименование подпрограммы 2 | "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области" |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы 2 | Администрация Княгининского муниципального района Нижегородской области Представитель муниципального заказчика: отдел экономики, развития бизнеса и инвестиционной политики администрации Княгининского муниципального района Нижегородской области |
| Соисполнители подпрограммы 2 | Жилищная комиссия по принятию на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда Княгининского муниципального района Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Княгининского муниципального района Отдел организационно-кадровой работы администрации Княгининского муниципального района |
| Цель подпрограммы 2 | Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения для отдельных категорий граждан |
| Задачи подпрограммы 2 | Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | Подпрограмма реализуется в 2020 - 2024 годах в один этап |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет местного бюджета | годы реализации программы; итого за период реализации подпрограммы 2. 2020; 2021; 2022; 2023; 2024. местный бюджет; 0; 0; 0; 0; 0; 0. |
| Индикаторы достижения цели подпрограммы 2 | №; Наименование индикатора; Ед. измерения; Значение индикатора. Отчетный год; Текущий год; Очередной год; первый год планового периода; второй год планового периода; третий год планового периода; Четвертый год планового периода. 1; Обеспеченность социальными выплатами отдельных категорий граждан; %; - 70,0; - 70,0; - 72,0; - 75,0; - 80,0; - 83,0; - 87,0. |

- 2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ 2

- 2.1. Характеристика текущего состояния

Проблема обеспечения жильем отдельных категорий граждан Княгининского муниципального района Нижегородской области, перед которыми район  имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с действующим законодательством, остается одной из наиболее острых социальных проблем.

Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных кредитов для социальных групп граждан, перечисленных в подпрограмме 2, и дальнейшие перспективы получения жилья в условиях рыночной экономики для данных категорий граждан снижаются с каждым годом. В настоящее время семнадцать  граждан указанных категорий нуждаются в улучшении жилищных условий на территории Княгининского муниципального района.

Учитывая, что улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, зарегистрированных на территории Княгининского муниципального района перед которыми район  имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации, является проблемной и значимой задачей, возникает необходимость ее решения только через общесистемное рассмотрение и решение ее программно-целевым методом, в том числе в рамках настоящей Подпрограммы.

Подпрограмма 2 представляет собой увязанный по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и ожидаемым результатам комплекс финансово-экономических, организационно-правовых и других мероприятий, обеспечивающих улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан Нижегородской области.

Организационные мероприятия не потребуют выделения дополнительных бюджетных средств.

Государственная поддержка, которую предусматривает подпрограмма 2 для граждан Российской Федерации, перед которыми район  имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с действующим законодательством, создаст условия для стабилизации жизни наиболее социально незащищенной части населения области, а также положительно повлияет на социально-экономическое развитие территории.

- 2.2. Цели и задачи Подпрограммы 2

Реализация мероприятий подпрограммы 2 направлена на социальную поддержку отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в решении их жилищных проблем.

Основной целью подпрограммы 2 является - повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения для отдельных категорий граждан.

Основной задачей подпрограммы 2 является - выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и других категорий в соответствии с действующим законодательством.

- 2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Реализация мероприятий подпрограммы 2 рассчитана на 2020-2024 годы и осуществляется в один этап.

- 2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2

- 2.4.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 приведен в приложении 1 к программе «Обеспечение граждан  Княгининского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем».

2.4.2. Механизм реализации подпрограммы 2 предполагает обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей - инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Поддержка указанных категорий граждан осуществляется в соответствии с федеральным законодательством: закон   от  12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Указом Президента Российской Федерации  от 07.05.2008 № 714"Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" и закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Участие в подпрограмме 2 является добровольным.

Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального, областного и местных бюджетов предоставляется участникам подпрограммы 2   только один раз.

- 2.5. Индикаторы достижения цели подпрограммы  2

- Индикаторы достижения цели подпрограммы 2 приведены в таблице 1 программы «Обеспечение граждан  Княгининского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем».

- 2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов

Необходимые расходы на финансирование мероприятий подпрограммы 2  приведены в таблицах 2,3 программы «Обеспечение граждан  Княгининского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем».

Ежегодные объемы финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет средств федерального бюджета  будут уточняться   исходя из возможностей на плановый период.

ПОДПРОГРАММА3

«Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Княгининском муниципальном районе Нижегородской области»

на 2020-2024 годы

(далее –подпрограмма3)

- 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ3

| Наименование подпрограммы 3 | «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Княгининском муниципальном районе Нижегородской области» на 2020 -2024 годы |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик –координатор подпрограммы 3 | Администрация Княгининского муниципального района Нижегородской области Представитель муниципального заказчика: отдел экономики, развития бизнеса и инвестиционной политики администрации Княгининского муниципального района Нижегородской области |
| Соисполнители подпрограммы 3 | Жилищная комиссия по принятию на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда Княгининского муниципального района Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Княгининского муниципального района Отдел правового обеспечения земельных и имущественных отношений администрации Княгининского муниципального района Управление образования администрации Княгининского муниципального района |
| Цели подпрограммы 3 | Создание благоприятных условий для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| Задачи подпрограммы3 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы3 | Подпрограмма 3 реализуется в 2020-2024 годах в один этап. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет местного бюджета | годы реализации подпрограммы 3; Итого за период реализации подпрограммы 3. 2020; 2021; 2022; 2023; 2024. Местный бюджет (тыс. руб.); 0; 0; 0; 0; 0; 0. |
| Индикаторы достижения цели подпрограммы 1 | N п/п; Наименование индикатора; Ед. измерения; Значение индикатора. отчетный год; текущий год; - очередной год; первый год планового периода; второй год планового периода; - третий год планового периода; - четвертый год планового периода. 1; Доля детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями (от общего количества граждан данной категории, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоящих в списке); %; - 43; - 48; - 52; - 57; - 63; - 69; - 75. |

- 2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ 3

- 2.1. Характеристика текущего состояния

Реализация мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот на территории Княгининского муниципального района Нижегородской области (далее - район) осуществляется с целью исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, и нормативного правового обеспечения организации предоставления гражданам жилых помещений.

Проблема обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, перед которыми район имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с действующим законодательством, остается одной из наиболее острых социальных проблем. Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных кредитов для данной категории граждан, и дальнейшие перспективы получения жилья в условиях рыночной экономики для данных категорий граждан снижаются с каждым годом.

Государственная поддержка, которую предусматривает Подпрограмма для детей-сирот, перед которыми район имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с действующим законодательством, создаст условия для стабилизации жизни наиболее социально незащищенной части населения, а также положительно повлияет на социально-экономическое развитие района.

- 2.2. Цели и задачи Подпрограммы 3

- Целью Подпрограммы является создание благоприятных условий для проживания  детей-сирот на территории района.

Для достижения обозначенной цели подпрограммы 3 необходимо решить следующую основную задачу:

- предоставление жилых помещений детям-сиротам, проживающим на территории района.

- 2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 3

2.3.1. Реализация мероприятий  подпрограммы 3рассчитана на 2020-2024годы и осуществляется в один этап.

В течение 2020-2024годов предполагается осуществлять мероприятия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот путем предоставления жилых помещений.

- 2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3

- 2.4.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 приведен в приложении 1 к программе «Обеспечение граждан  Княгининского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем».

- 2.4.2. Механизм реализации подпрограммы 3 предполагает обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным,  путем предоставления жилых помещений.

Предоставление жилых помещений детям-сиротам осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 28.05.2010 №315  «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями».

- 2.5. Индикаторы достижения цели подпрограммы 3

- Индикаторы достижения цели подпрограммы 2 приведены в таблице 1 программы «Обеспечение граждан  Княгининского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем».

- 2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета Княгининского муниципального района Нижегородской области не осуществляется.

Реализация подпрограммы 3 за счет средств федерального и областного бюджетов осуществляется в соответствии  с постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 №302 «Об утверждении государственной программы «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области» подпрограммой  «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области».

Необходимые расходы на финансирование мероприятий подпрограммы 2  приведены в таблицах 2,3 программы «Обеспечение граждан  Княгининского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем».

Ежегодные объемы финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет средств федерального бюджета  будут уточняться   исходя из возможностей на плановый период.

ПОДПРОГРАММА4

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

(далее –подпрограмма 4)

Расходы на обеспечение создания условий реализации муниципальной программы Княгининского муниципального района Нижегородской области «Обеспечение граждан  Княгининского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем» отражены в муниципальной программе Княгининского муниципального района Нижегородской области «Информационное общество Княгининского муниципального района Нижегородской области» на 2020-2024 годы.

_____________________________